Prilog  9

Prijedlog nacrta teksta ugovora

Tender broj ________/2024

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI RADOVA

PO PROVEDENOM OTVORENOM POSTUPKU NABAVKE

UGOVOR BROJ:  ___________/2024

Zaključen dana __.__.2024. godine između ugovornih strana:

JAVNA USTANOVA SREDNJA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA SARAJEVO, ulica Franca Lehara broj 5, 71000 Sarajevo

Registarski broj: 065-0-Reg-20-002977

Žiro račun: 1411965320008475 - Depozitni račun Kantona Sarajevo Bosna Bank

International DD Sarajevo , B.O:2103023 ID broj:4200249840002

PDV broj: /

(u daljem tekstu: Kupac) koju zastupa Direktor škole Demir Asmir, prof.

(u daljem tekstu: Naručilac radova) koje zastupa

direktor škole Asmir Demir, prof.

i

''_____________________'' ____  ___________________

ulica:  ___________________  broj  ___

Registarski broj:  __________________________

Matični broj subjekta upisa:  _________

Žiro račun:  _____________________, ___________ banka  ___ __________

PDV broj:  __________________

(u daljem tekstu: Izvođač radova) koje zastupa

_______________________________

I – PREDMET UGOVORA

Predmet ovog ugovora je nabavka radova – „Rekonstrukcija i investiciono održavanje za I fazu projekta – Zamjena stolatije“, za potrebe Javne ustanove Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo za koji je proveden postupak javne nabavke putem otvorenog postupka ponuda br. __________/2024. Izvođač radova je dostavio Ponudu broj ___________ od __.__._____ godine, zavedenu   .  .2024 godine kod Kupca pod rednim brojem          /2024. Komisija za provođenje postupka javne nabavke je ocjenila navedenu ponudu Izvođača radova kao prihvatljivu ponudu sa ekonomski najpovoljnijom cijenom, na osnovu čega je Izvođač radova izabran da izvrši radove koji su predmet ovog ugovora.

Ponuda Izvođača radova broj ___________ od __.__._____ godine zavedena kod Naručioca radova pod brojem ________/2024 od __.  .2024 je sastavni dio ovog ugovora.

II – UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA

Ugovorne strane su saglasne da vrijednost radova iz člana 1. ovog ugovora iznosi:

| Poz | Opis rada | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (____) | Ukupna cijena bez PDV-a (____) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, doprema i postavljanje zastakljene PVC stolarije od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila sa prekinutim termičkim mostom i ojačanjima od čeličnih nehrđajućih profila. Sve pozicije je potrebno dihtovati sa trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima, okov prvoklasni, PVC šestokomorni profil-bijela boja, ostakljen troslojnim staklom i alu distancerom, stakljenje 4mm+16mm+4mm sa low zaštitom. Za svaku poziciju cijenom predvidjeti nabavku i ugradnju PVC klupice u istoj boji sa unutrašnje strane a sa vanjske strane Al klupicu) kao i sav potreban spojni materijal do poptunog završetka pozicija. Prije početka proizvodnje usaglasiti sve šeme bravarije sa projektantom i nadzornim organom. Obračun po komadu. NAPOMENA; U cijenu uračunati pažljivu demontažu postoječe drvene stolarije sa iznošenjem, utovarom i odvozom na deponiju. Dimenzije stolarije koja se demontira odgovara novoprojektovanim dimenzijama pvc bravariji. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |
| 2 | POS 1; 2600x1050mm | kom | 2 |  |  |
| 3 | POS2; 2050x1500mm | kom | 1 |  |  |
| 4 | POS 3; 3000x2000mm | kom | 1 |  |  |
| 5 | POS 4; 5025x2050mm | kom | 2 |  |  |
| 6 | POS 5; 1750x2000mm | kom | 1 |  |  |
| 7 | POS 6; 5150x2020mm | kom | 1 |  |  |
| 8 | POS 7; 5100x2050mm | kom | 4 |  |  |
| 9 | POS 8; 4500x1970mm | kom | 1 |  |  |
| 10 | POS 9; 5175x2020mm | kom | 4 |  |  |
| 11 | POS 10; 5100x2120mm | kom | 10 |  |  |
| 12 | POS 11; 5200x2150mm | kom | 3 |  |  |
| 13 | POS 12; 2550x2150mm | kom | 2 |  |  |
| 14 | POS 13; 1250x2050mm | kom | 1 |  |  |
| 15 | POS 14; 5120x2120mm | kom | 12 |  |  |
| 16 | POS 15; 3750x2100mm | kom | 1 |  |  |
| 17 | POS 16; 1200x2100mm | kom | 1 |  |  |
| 18 | POS 17; 2500x2100mm | kom | 2 |  |  |
| 19 | POS 18; 5100x1800mm | kom | 3 |  |  |
| 20 | POS 19; 5000x1800mm | kom | 1 |  |  |
| 21 | POS 20; 4000x1600mm | kom | 1 |  |  |

|  | Ukupna vrijednost usluga bez PDV-a u (___): |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uz popust od ___% što iznosi u (___): |  |
|  | Ukupna vrijednost usluga sa uračunatim popustom bez PDV-a u (___): |  |
|  | Vrijednost PDV-a 17% u (___): |  |
|  | Ukupna vrijednost usluga sa PDV-om u (___): |  |

Ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi:                 ,   KM (iznos naveden riječima  _____________________KM i     /100).

Vrijednost PDV-a iznosi:                     ,    KM (iznos naveden riječima ____________________KM i     /100).

Ukupna vrijednost ugovora sa PDV-om iznosi:                     ,     KM (iznos naveden riječima __________________KM i __ /100).

Izvođač radova se obavezuje da će svaka stavka tehničke specifikacije i ponuđeni radovi biti izvršeni u skladu sa navedenim standardima.

Izvođač radova će dostaviti završni izvještaj o izvršenim radovima na jednom od zvaničnih jezika naroda u BiH i isti se dostavlja u 3 (tri) primjerka u čvrstom i elektronskom obliku. Izvještaj će biti dostavljen po završetku aktivnosti na ugovoru. Ovaj izvještaj sadržavaće kompletan pregled svih aktivnosti realiziranih u ugovoru, sažetak rezultata i identifikaciju bilo kakvih glavnih problema koji su nastali tokom realizacije ugovora, kao i izlaznu strategiju.

Završni izvještaj će sadržavati dovoljan nivo detalja koji omogućava odluku o završetku projekta od strane ugovornog organa.

Navedeni izvještaj mora biti dostavljen ovlaštenom predstavniku Naručioca radova koji je utvrđen ugovorom, kako bi isti mogao izvršiti odobravanje dostavljenog izvještaja u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja, usaglašenog sa eventualnim primjedbama. Nakon isteka navedenog roka, izvještaj se smatra usvojenim.

Troškovi izvršenja radova prema odredbama ovog ugovora i pribavljanja i dostave dokumentacije o kvalitetu radova, izrade dokumentacije kojom se potvrđuje da su predmetni radovi tehnički ispravni i izvršeni u skladu sa specifikacijom navedenim zahtjevima, organizacioni i drugi troškovi na pripremi i realizaciji prijema radova, također su uračunati u ovdje navedenim cijenama. U ovdje navedenim cijenama uračunati su i svi radovi i troškovi ispitivanja i mjerenja koje će obaviti Izvođač radova ili treće lice angažovano od strane Izvođača radova u cilju izvršenja ugovorenih obaveza Izvođača radova prema Naručiocu radova. Naručilac radova neće snositi nikakve troškove koji nastupe za Izvođača radova iz razloga njegovog nedovoljnog poznavanja predmetnih nabavki ili njegovog nedovoljnog poznavanja detalja specijalističkih poslova koje treba obaviti u toku realizacije ugovora ili od strane ponuđača naknadnog utvrđivanja eventualnih propusta ili nedosljednosti shodno tehničkoj specifikaciji i ostaloj relevantnoj dokumentaciji koja je sastavni dio ugovora nakon potpisivanja ugovora.

Na teret Izvođača  radova padaju i svi rizici i svi ostali troškovi, osim troškova koji prizilaze iz obaveza koje su u dodjeljenom ugovoru izričito navedene kao obaveze ugovornog organa.

Ako, suprotno navedenom, prilikom predaje radova Naručiocu radova, nastanu troškovi za Naručioca, isti će biti prenešeni na teret Izvođača radova zajedno sa svim ostalim vezanim troškovima u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH i u zemlji u kojoj je Izvođač radova registrovan. Ako po ovom osnovu Izvođač radova u roku od 7 (sedam) dana ne izmiri potraživanja Naručiocu radova, Naručilac će u iznosu potraživanja pristupiti umanjenju isplate prema Izvođaču radova (u iznosu potraživanja pristupiti realizaciji bezuslovne bankarske garancije za povrat avansa).

Promjene adrese na kojoj se nalazi Izvođač radova u toku trajanja ovog ugovora ne može imati uticaja na cijenu ili ostale odredbe ugovora.

Jedinične cijene radova iz člana 2. ovog ugovora su fiksne i nepromjenjive sve do ispunjenja ugovorom preuzetih obaveza.

III – KVALITET

Radovi koji su predmet isporuke prema odredbama ovog ugovora moraju biti u skladu sa traženim opisom i posjedovati navedene ili bolje od navedenih, sigurnosne, tehničke i funkcionalne karakteristike za svaku stavku specifikacije predmetnih radova.

Naručilac radova je tehničkom specifikacijom obuhvatio i definisao potrebne i dovoljne tehničke karakteristike za utvrđivanje kvaliteta specificiranih radova, da Izvođači radova imaju dovoljno informacija o količinama i kvalitetu radova koji će biti predmet nabavke.

U slučaju da Izvođač radova ne izvrši naručene radove u ugovorenom roku ili ne izvrši naručene radove ugovorenog kvaliteta ili ne dostavi dokumentaciju kojom garantuje kvalitet i uslove pod kojim garantuje kvalitet izvršenih radova u garantnom roku propisano standardom za radove koji su predmet nabavke, ugovorni organ će pristupiti realizaciji bezuslovne bankarske garancije za povrat avansa u iznosu koji odgovara preuzetom avansu od vrijednosti radova koje nisu izvršeni po odredbama ovog ugovora.

IV – ROK IZVRŠENJA RADOVA

Izvođač radova će izvršenje predmetnih radova izvršit na paritetu Javne ustanove Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo, Franca Lehara broj 5. Izvođač radova će izvršiti radove, u skladu sa odredbama ovog ugovora, u roku od ____ (_____________) dana od dana izdavanja narudžbe od strane Naručioca.

Rok izvršenja počinje danom izdavanja narudžbe od strane Naručioca (danom uplate po dostavljenom avansnom predračunu, ukoliko je ponudom Izvođača radova tražena avansna isplata kao uslov za izvršenje predmetnih radova i završava danom izvršavanja svih obaveza Izvođača radova prema Naručiocu u skladu sa odredbama ovog ugovora, a najkasnije 12 (dvanaest) mjeseci od potpisivanja ovog ugovora.

V – STANDARDI

Svi radovi koje će se izvršiti u toku realizacije ovog ugovora trebaju bit u skladu sa nacionalnim zakonima, standardima i propisima Bosne i Hercegovine, BAS i EN kao i ostalim standardima koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini, uz poštovanje propisa, pravilnika i tehničkih preporuka na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Kada i pored izvršene provjere kvaliteta, odnosno u slučaju skrivenih nedostataka koji se nisu mogli utvrditi na dan primopredaje predmetnih radova, Naručilac radova u toku garantnog roka uoči skriveni nedostatak kroz sistematsko praćenje kvaliteta isporučenih radova u toku eksploatacije, tražiti će od Izvođača radova da izvršene radove uradi u skladu sa ugovorenim kvalitetom u razumnom roku prema odredbama ovog ugovora. Izvođač radova je ovo dužan učiniti o svom trošku.

VI – OSIGURANJE UGOVORA

Izvođač radova se obavezuje da će obezbjediti garanciju poslovne banke na iznos od 10% ugovorene vrijednosti (bez PDV-a) u roku od 15 (petnaest) dana nakon potpisivanja Ugovora.

Garancija se dostavlja u formi bezuslovne bankovne garancije.

Rok važenja garancije godinu dana od potpisivanja ugovora.

Ukoliko Izvođač radova ne dostavi garanciju za dobro izvršenje posla u ostavljenom roku, Naručilac radova ima pravo na jednostrani raskid Ugovora, bez ostavljanja otkaznog roka prodavcu.

Izvođač radova je dužan Naručiocu predati original bezuslovne bankarske garancije za povrat avansa u punom iznosu tražene isplate sa rokom važenja koji je jednak ugovorenom roku za izvršenje predmetnih radova plus 30 (trideset) dana (kada je ponudom Izvođača radova tražena avansana isplata kao uslov za izvršenje predmetnih radova).

Izvršenje radova sa svim obavezama prema ovom ugovoru vrši se na paritetu grad Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Avansnu isplatu ili isplatu ugovorenog iznosa Izvođač radova prije izvršenja radova Naručilac radova će izvršiti tek po dobijanju originalne bezuslovne bankarske garancije za povrat avansa u punom iznosu tražene isplate. U slučaju da Izvođač radova ne izvrši naručene radove u ugovorenom roku ili ne izvrši dio naručenih radova u ugovorenom roku ili ne izvrši naručene radove ugovorenog kvaliteta ili ne dostavi svu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitet izvršenih radova ili ne dostavi dokumentaciju kojom garantuje kvalitet i uslove pod kojim garantuje kvalitet izvršenih radova u garantnom roku od ___ (_____) godine, Naručilac radova će pristupiti realizaciji bezuslovne bankarske garancije za povrat avansa u iznosu koji odgovara preuzetom avansu od vrijednosti radova koje nisu isporučene po odredbama ovog ugovora.

Naručilac radova se obavezuje da će izvršiti povrat bezuslovne bankarske garancije za povrat avansa u roku od 5 (pet) dana od krajnjeg datuma važenja bezuslovne bankarske garancije za povrat avansa.

Naručilac radova će na sve propuste u toku realizacije ugovora ukazati Izvođaču radova odmah po uočavanju nedostatka ili propusta i najkasnije u roku od 3 (tri) dana dostaviti pismeno obavještenje o svakom propustu Izvođaču radova da postupi po odredbama ovog ugovora.

Izvođač radova je dužan, na prvi pismeni zahtjev od strane Naručioca radova, odazvati se odmah (u slučaju gdje se zahtjeva interventno otklanjanje nedostataka), a najkasnije 3 (tri) dana, od dana prijema pismenog zahtjeva od strane Naručioca. U drugim slučajevima, otklanjanje nedostataka Izvođač radova je dužan izvršiti u razumnom roku, zavisno od prirode utvrđenog nedostatka.

U slučaju da se Izvođač radova u roku od 3 (tri) dana, od dana prijema pismenog zahtjeva od strane Naručioca ne odazove na pismeni zahtjev za otklanjanje nedostataka ili propusta upućen od strane Naručioca, a kašnjenje nije nastalo zbog vanrednih događaja na koje Izvođač radova nije mogao uticati niti ih predvidjeti, ili već učinjeni nedostatak ili propust ponovi, isti će platiti Naručiocu ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 0,5% naručenih radova, za svaki dan kašnjenja do urednog otklanjanja uočenog nedostatka ili propusta Izvođača radova da postupi prema odredbama ovog ugovora, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti ovog ugovora. Izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Naručioca, a u suprotnom Naručilac radova će ugovorenu kaznu naplatiti kroz umanjenju isplate prema Izvođaču radova (u iznosu potraživanja realizacijom bezuslovne bankarske garancije za uredno izvršenje ugovora).

U slučaju da Izvođač radova ne izvrši radove u ugovorenom roku, a kašnjenje nije nastalo zbog vanrednih događaja na koje Izvođač radova nije mogao uticati niti ih predvidjeti, isti će platiti Naručiocu ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 0,5% naručenih radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja svih obaveza za izvršenje radova prema ovom ugovoru, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti ovog ugovora. Izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Naručioca, a u suprotnom Naručilac rasdova će ugovorenu kaznu naplatiti kroz umanjenju isplate prema Izvođaču radova (u iznosu potraživanja realizacijom bezuslovne bankarske garancije za uredno izvršenje ugovora).

Ukoliko zbog više sile, dođe do prolongiranja roka za izvršenje radova, Izvođač radova će o tome pismeno a najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata prije dogovorenog termina prijema obavjestiti Naručioca. Odgoda neće biti duža od 15 (petnaest) dana.

Naručilac radova neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja u izvršenju ugovorenih radova došlo usljed više sile. Pod višom silom i drugim nepredviđenim okolnostima se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog događaja na koje Izvođač radova nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Naručilac radova se obavezuje da će eventualnu odgodu termina za prijem radova pismeno najaviti najkasnije 2 (dva) dana prije predviđenog termina za prijem. Odgoda neće biti duža od 7 (sedam) dana.

Kašnjenje u isporuci po osnovu odgađanja termina za prijem radova od strane Naručioca bit će u danima nadoknađeno pri računanju izvršenja ugovorenog roka isporuke Izvođaču radova.

Naručilac uradova se obavezuje da će izvršiti povrat bezuslovne bankarske garancije za povrat avansa u roku od 5 (pet) radnih dana od krajnjeg datuma važenja bankarske garancije.

VIII – RIZICI, OSIGURANJE I ODŠTETE

Od dana pristupanja realizaciji ovog ugovora pa do prijema predmetnih radova kod Naručioca, rizici gubitka predmetnih radova rizik su Izvođača radova. Izvođač radova je odgovoran za štete nanesene trećim licima, koje nastanu u vezi sa izvršenjem ugovorenih obaveza.

Ukoliko iz ovog osnova nastanu štete i za Naručioca, Izvođač radova je dužan iste nadoknaditi.

Izvođač radova je dužan poduzeti sve mjere neophodne za očuvanje svih vidova sigurnost i zaštite prilikom izvršenja, primopredaje i preuzimanja radova koji su predmet ovog ugovora.

IX – USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje radova koji su predmet ovog ugovora obavit će se u roku od ___ (__________) dana od uredno zaprimljene fakture za izvršene radove, na žiro račun broj: __________________ kod _______ banka ___ ________.

Naručilac radova će izvršiti isplatu Izvođaču radova prije izvršenja naručenih radova samo na osnovu avansnog predračuna uz koji Izvođač radova mora priložiti original bezuslovne bankarske garancije za povrat avansa u punom iznosu tražene avansne isplate sa rokom važenja koji je jednak ugovorenom roku za isporuku predmetnih radova plus 30 (trideset) dana.

Dokumentacija potrebna za avansnu isplatu mora biti dostavljena u roku od 15 (petnaest) dana od prijema narudžbe od strane ugovornog organa u skladu sa odredbama ovog ugovora.

X – PODUGOVARANJE

Izvođač radova nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u cilju realizacije poslova izvršenja radova navedenih u ovom ugovoru, osim u obimu i na način kako je to dokumentacijom postupka __________/2024 određeno, a Izvođač radova ponudio svojom ponudom. Izvođač radova neće angažovati podugovarača bez prethodnog pismenog odobrenja Naručioca. Naručilac radova će odbiti pismeni zahtjev Izvođača radova za angažman podugovarača na realizaciji ovog ugovora iz razloga ograničenja koja su navedena dokumentacijom postupka ___________/2024, mogućeg kršenja pravila i običaja posla ili drugih razloga koji bi mogli dovesti do mogućeg kršenja važećih zakona i propisa ili prouzrokovati nanošenja materijalne štete ili prouzrokovati rizik od gubitka ljudskih života u toku realizacije ovog ugovora.

XI – POSEBNE ODREDBE

Ugovorne strane su saglasne da Izvođač radova neće zapošljavati, odnosno angažovati na poslovima realizacije izvršenja radova definisanih odredbama ovog ugovora, fizička i pravna lica, koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala komisija za nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ovog ugovora, odnosno od početka realizacije ovog ugovora kojim su ugovorne strane na period od 12 (dvanaest) mjeseci odredile međusobne obligacione odnose.

Obaveze Izvođača radova koje proizilaze iz date garantne izjave na kvalitet izvršenih radova ne prestaju vremenskim istekom ovog ugovora. Obaveze Izvođača radova u vezi date garantne izjave prestaju danom isteka date garancije odnosno ____ (__________) godine od dana izvršenja predmetnih radova bez obzira na period trajanja ugovora.

Za donošenje akata prema odredbama ovog ugovora, a u ime Naručioca nadležan je isključivo direktor škole.

XII – ZAVRŠNE ODREDBE

Za sve eventualne sporove koje sporazumne strane ne mogu sporazumno riješiti, bit će nadležan Općinski sud u Sarajevu.

Ugovor se primjenjuje danom potpisivanja obje ugovorne strane sa rokom trajanja do konačne realizacije, a najduže 12 (dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih po 2 (dva)  primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

| Izvođač radova ______________ ____ _______ _____________ |  | Naručilac radova DIREKTOR JU Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo |
| --- | --- | --- |
| ____________________ |  | ________________________ |

Asmir Demir, prof.

Broj:	    Broj:

Datum:                                                         Datum: